Информация

о проделанной ремонтной работе в МОУ «СОШ №1» с.п. Баксанёнок

по подготовке школы к новому 2014 – 2015 учебному году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование  ремонтных работ | Вид  (объем) работы | Смета  на работы | Завершено  на 04.08.2014 г. | На стадии завершения |
|  | Косметический ремонт классных помещений | 38 кабинетов | 76000 | 76000 |  |
|  | Отделка помещения, гипс (1 этаж 4-х этажного здания) | 800 кв.м. | 135000 | 135000 | - |
|  | Замена входной двери в 4-х этажное здание (дерево) | 1 | 18000 | 18000 | - |
|  | Замена одностворчатых дверей в учебные кабинеты и подсобные помещения 4-х этажного здания | 12 шт. | 60000 | 60000 | - |
|  | Замена одностворчатых (14шт.) и двустворчатых (14шт.) дверей в учебные кабинеты и подсобные помещения 3-х этажного здания | 28 шт. | 224000 | 224000 | - |
|  | Ремонт актового зала | космет | 30000 | 32000 | - |
|  | Ремонт спортзала | космет | 50000 | 48000 | - |
|  | Ремонт «козырьков» на фасады учебных зданий | космет | 15000 | 15000 | - |
|  | Ремонт надворного туалета | космет | 5000 | 5000 | - |
|  | Ремонт столовой | космет | 6000 | 6000 | - |
|  | Ремонт кроношпана на этажах | космет | 20000 | 20000 | - |
|  | Застекление окон | 42 кв.м. | 5000 | 5000 | - |
|  | Покраска полов на 6 этажах | 700 кв.м. | 42000 | 42000 |  |
|  | Скамейки во двор | 8 шт. | 40000 | 40000 |  |
|  | ИТОГО |  | 726000 | 726000 |  |

Директор Л.М. Тяжгов